| No. | 目標指標 |
| --- | --- |
| 1 | 市民開発サポート方針の策定【計画系】25% |
|  | 市民開発ガイドライン制定【本社支援】   * 市民開発ガイドラインを制定する。 （開発規定マニュアル修正、アプリマップ制定、プロセスオーナー・重要なデータの定義が前提） * 市民開発ツール資産リストを作成する。 * 市民開発ツール別ガイドを制定・改定する。 |
|  | 開発サポート要員スキル向上トレーニングの計画（要求水準：2025年5月、10月）   * メンバー全員がCoE後継者として必要な知識・スキルを習得し、主体的にCoE業務を理解して将来リーダーシップを発揮できるよう、トレーニング計画を策定し、トレーニング基盤を確立する。 * チーム内で知識を共有するため、メンバー全員が相互に支援する体制を構築する。 * 現場ハンズオン研修（市民開発ガイドライン学習、社内インターンシップ講座、新入社員研修）も意識し、実務に直結する内容を取り入れた実践的なカリキュラムを設計する。 * 進捗シートを作成し、メンバー全員の状況を可視化し評価する。 |
|  | 現場ハンズオン研修の計画（要求水準：2025年7月、2026年1月）   * 初心者を対象とした現場ハンズオン研修を計画する。 * 準備にメンバー全員を主体的に関与させ、実務に直結した教材を作成することで、自ら課題を発見し解決に取り組む力を育成する。 * メンバー全員を講師またはサポーターとして参加させ、指導スキルを育成する。 |
| 2 | 市民開発ツール環境の整備【実行系】20% |
|  | インフラ環境の整備（要求水準：対応100%）   * 管理ツール（UiPath Orchestrator）実行マシン（Azure VM）等インフラ環境を整備する。 【リソース管理】新規ユーザー登録、開発パッケージ名の払出、VMアカウントの払出、Orchestratorフォルダ管理、ロール割当 【本社支援】開発ライセンス購入、VMアカウント申請、開発ツール・管理ツール・実行マシンのアップグレード * インフラ整備やエラー対応の手順をドキュメント化し、ポータルサイトの教育コンテンツに追加することで、メンバー自身が対応できる範囲を拡大する。 * OJTを通じてメンバー全員にインフラ環境を整備する方法を指導する。 |
|  | 管理ツール・実行マシン操作の個別サポート（要求水準：ナレッジベース化5件）   * 個別サポート履歴をナレッジベース化し、ポータルサイト教育コンテンツに追加することで、問い合わせ対応を削減する。 * OJTを通じてメンバー全員にインフラ操作の個別サポート方法を指導する。 |
|  | コミュニティ環境の整備（要求水準：サンプルロボ5体）   * サンプルロボを提供し、ポータルサイトの教育コンテンツに追加する。 * OJTを通じてメンバー全員に教育コンテンツ作成とサンプルロボ開発の方法を指導する。 |
| 3 | 市民開発CoE体制強化【実行系】20% |
|  | 市民開発ガイドラインに基づく適格な統制と適正な効果の評価【アンケート作成】（要求水準：2025年9月、2026年3月）   * 半期に1回（年2回）稼働中ロボを棚卸し、不要なロボを廃止することで、市民開発の品質を向上させる。 * ユーザー開発者に市民開発ガイドライン遵守を定着させる。 * OJTを通じてメンバー全員に新規ロボの必要性や適合性を評価する方法を指導する。 |
|  | 開発サポート要員スキル向上トレーニングの実施【スケジュール調整】（要求水準：2025年7月、2026年1月）   * トレーニングを実施し、メンバー全員が全カリキュラムを完遂する。 * メンバー全員に講師を担当させ、相互学習を促進することで、プレゼンテーション能力や教育スキルを向上させる。 * メンバー全員の達成度を評価し、現場ハンズオン研修（市民開発ガイドライン学習、社内インターンシップ講座、新入社員研修）カリキュラム等を拡充する。 |
|  | 難度および効果の高い緊急かつ重要な案件のCoE開発（要求水準：CoE開発ロボ5体）   * 緊急かつ重要な案件について、リードタイム短縮のため、優先してCoEが開発サポートする。 * CoE開発したロボについて、詳細なドキュメント（設計書、UAT報告書）と共にユーザー開発者へ引き継ぎ、自律的な運用を支援する。 * OJTを通じてメンバー全員に高度な開発スキルとプロジェクトマネジメント能力を習得する方法を指導する。 |
|  | コミュニティ問い合わせ対応チャットボット開発（要求水準：ナレッジベース化5件）   * チャットボットを開発し、問い合わせ対応を削減する。 * 問い合わせ履歴をナレッジベース化し、チャットボットRAG連携を構築することで、回答精度を向上させる。 |
| 4 | 市民開発サポート【実行系】20% |
|  | ユーザーによる市民開発が停滞している案件の個別サポート【アンケート作成】（要求水準：2025年9月、2026年3月）   * 半期に1回（年2回）開発中ロボを棚卸し、開発が停滞しているロボを個別サポートし、本番稼働を実現する。 * 個別サポート履歴をナレッジベース化し、ポータルサイト教育コンテンツに追加することで、問い合わせ対応を削減する。 * OJTを通じてメンバー全員に個別サポートする方法を指導する。 |
|  | 現場ハンズオン研修の実施【スケジュール調整】（要求水準：2025年8月、2026年2月）   * 現場ハンズオン研修を半期に1回（年2回）開催する。 * 最新の教材をナレッジベース化し、ポータルサイト教育コンテンツに追加することで、問い合わせ対応を削減する。 * OJTを通じてメンバー全員に研修を企画・運営する方法を指導する。 |
|  | コミュニティ問い合わせ対応   * 問い合わせ履歴をナレッジベース化し、ポータルサイト教育コンテンツに追加することで、問い合わせ対応を削減する。 * OJTを通じてメンバー全員にユーザーからの問い合わせ対応に100％回答する方法を指導する。 |
| 5 | 市民開発CoEとして自己啓発によるスキル向上【基盤系】15% |
|  |  |
|  | ウェビナー受講   * ウェビナー受講する。 |
|  | e-learning受講   * e-learning学習する。 |
|  | 書籍で独学   * 自己啓発費で書籍を購入し、自主的に学習する。 |